Исх. №

от 06.05.2013г.

Коммерческому  директору ОАО «Полаир»

г-ну Лагутину К.В.

Директору департамента продаж ОАО «Полаир»

г-же Дъячковой А.Б.

Уважаемый  Кирилл Владиславович,

Уважаемая Анна Борисовна,

прошу Вас разобраться  в сложившейся ситуации по получению в наш адрес продукции ТМ Полаир и Рада. На сегодняшний день мы испытываем катастрофический дефицит данного оборудования по оплаченным заявкам наших партнеров. Согласно Вашим условиям с нашей стороны был предоставлен квартальный план по отгрузке оборудования с завода. При размещении квартальной заявки мы были уверены,  что все обязательства по срокам получения  всего оборудования  будут выполняться как с нашей стороны по вывозу и оплате, так и со стороны холдинга Полаир, но, увы, при бесперебойных оплатах, сегодня существует срыв поставок многих позиций. В связи с этим мы получаем негативную реакцию со стороны наших партнеров о не выполнении обязательств по продукции  ТМ Полаир.

Список «просроченной» к получению продукции следующий:

| № п/п | Наименование | Количество неполученного в срок оборудования, шт. | Комментарии | Срок выхода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность февраль 2013 |  |  |  |  |
| Счёт № 515 от 01.02.2013 г. |  |  |  |  |
|  | ММ-232SF | 2 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
| Потребность март 2013 |  |  |  |  |
| Счёт № 929 от 19.02.2013 г. |  |  |  |  |
|  | ММ-232SF | 5 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
| Счёт № 1294 от 05.03.2013 г. |  |  |  |  |
|  | CV-107G | 1 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | ММ-232SF | 1 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | Пояс ( 600х1360х2200) | 1 |  |  |
|  | Пояс (1200х1360х2200) | 1 |  |  |
|  | СМ-107G (ШХ-0,7 НЖ+ОЦ) | 5 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | СМ-110G (ШХ-1,0 НЖ+ОЦ) | 2 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
| Счёт № 1268 от 05.03.2013 г. |  |  |  |  |
|  | ПММ К1 | 6 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | ПММ Ф1 | 4 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
| Счёт № 1649 от 19.03.2013 г. |  |  |  |  |
|  | DM-135-Eco | 80 | К 17-20 мая |  |
| Счёт № 1628 от 18.03.2013 г. |  |  |  |  |
|  | СМ-107G (ШХ-0,7 НЖ+ОЦ) | 3 | Поставка в сеть Х5 Нет ориентировочных сроков выхода |  |
| Счёт № 1684 от 20.03.2013 г. |  |  |  |  |
|  | СМ-107G (ШХ-0,7 НЖ+ОЦ) | 7 | Коммерческий тендер в ДФО Нет ориентировочных сроков выхода |  |
| Счёт № 1981 от 28.03.2013 г. |  |  |  |  |
|  | ММ-232SF | 1 | Поставка в сеть Холидей Нет ориентировочных сроков выхода |  |
| Потребность апрель 2013 |  |  |  |  |
| Счёт № 2033 от 01.04.2013 г. |  |  |  |  |
|  | DM-135-Eco | 3 | К 17-20 мая |  |
| Счёт № 2032 от 01.04.2013 г. |  |  |  |  |
|  | ТМ3/2GN-G | 2 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
| Счёт № 2030 от 01.04.2013 г. |  |  |  |  |
|  | CV-110S | 2 | Частично к 17 мая |  |
|  | КХН- 8,81 (1,96х2,56х2,20) | 3 |  |  |
|  | КХН-11,75 (2,56х2,56х2,20) | 3 |  |  |
|  | МВ-109SF | 5 | Частично к 14 мая |  |
|  | ММ-232SF | 5 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | Пояс (1200х2560х2200) | 2 |  |  |
|  | СВ-107G (ШН-0,7 НЖ+ОЦ) | 12 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | СМ-107G (ШХ-0,7 НЖ+ОЦ) | 20 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | СМ-110G (ШХ-1,0 НЖ+ОЦ) | 4 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | СМ-114G (ШХ-1,4 НЖ+ОЦ) | 6 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | Сплит-система SM-109SF | 12 |  |  |
|  | Сплит-система SM-232SF | 7 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | Сплит-система SВ-328SF | 6 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
| Счёт № 2173 от 05.04.2013 г. |  |  |  |  |
|  | СВ-107G (ШН-0,7 НЖ+ОЦ) | 1 | Поставка в сеть Х5 Нет ориентировочных сроков выхода |  |
| Счёт № 2279 от 09.04.2013 г. |  |  |  |  |
|  | СМ-107G (ШХ-0,7 НЖ+ОЦ) | 5 | Коммерческий тендер в ЦФО Нет ориентировочных сроков выхода |  |
| Счёт № 2575 от 17.04.2013 г. |  |  |  |  |
|  | СВ-107G (ШН-0,7 НЖ+ОЦ) | 1 | Поставка в сеть Х5 Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | СМ-107G (ШХ-0,7 НЖ+ОЦ) | 3 |  |  |
|  | СМ-114G (ШХ-1,4 НЖ+ОЦ) | 1 |  |  |
| Счёт № 2713 от 22.04.2013 г. |  |  |  |  |
|  | СМ-114G (ШХ-1,4 НЖ+ОЦ) | 1 | Поставка в сеть Х5 Нет ориентировочных сроков выхода |  |
| Счёт № 2221 от 05.04.2013 г. |  |  |  |  |
|  | ВМК-12/6Б | 1 | Числиться в резерве за нами, но по факту не можем отгрузить, т.к. отсутствует на складе СГП |  |
| Потребность май 2013 (необходимо получить в первую очередь) |  |  |  |  |
| Счёт № 2807 от 29.04.2013 г. |  |  |  |  |
|  | ТМ3/2GN-G | 2 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
| Счёт № 2986 от 29.04.2013 г. |  |  |  |  |
|  | Пояс ( 300х1960х2200) | 15 | Поставка в сеть Х5 |  |
| Счёт № 2883 от 26.04.2013 г. |  |  |  |  |
|  | КХН- 7,71 (1,96х2,26х2,20) | 6 | Поставка в сеть Х5 |  |
|  | МВ-211SF | 1 | Частично к 20 мая |  |
| Счёт № 2804 от 24.04.2013 г. |  |  |  |  |
|  | CV-114S | 7 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | DM-110Sd-S (ШХ-1,0 купе) | 15 | Частично к 16 мая |  |
|  | DM-114Sd-S (ШХ-1,4 купе) | 7 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | КХН- 2,94 (1,36х1,36х2,20) | 5 |  |  |
|  | КХН- 4,41 (1,36х1,96х2,20) | 6 |  |  |
|  | КХН- 6,61 (1,96х1,96х2,20) | 6 | Поставка в сеть Х5 |  |
|  | КХН- 8,81 (1,96х2,56х2,20) | 8 |  |  |
|  | КХН-11,02 (1,96х3,16х2,20) | 12 |  |  |
|  | МВ-109SF | 4 | Частично к 20 мая |  |
|  | МВ-211SF | 6 | Частично к 20 мая |  |
|  | ММ-109SF | 18 | Поставка в сеть Х5 Частично к 20 мая |  |
|  | ММ-111SF | 8 | Поставка в сеть Х5 Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | ММ-218SF | 8 | Частично к 17 мая |  |
|  | ММ-232SF | 4 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | Сплит-система SM-109SF | 8 | Частично к 20 мая |  |
|  | Сплит-система SM-218SF | 12 | Частично к 20 мая |  |
|  | Сплит-система SM-226SF | 7 | Частично к 15 мая |  |
|  | Сплит-система SM-232SF | 4 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | Сплит-система SM-337SF | 4 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | Сплит-система SM-342SF | 2 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | Сплит-система SВ-328SF | 7 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | Сплит-система SВ-331SF | 4 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | СВ-105S (ШН-0,5) | 10 | Частично к 15 мая |  |
|  | СВ-107G (ШН-0,7 НЖ+ОЦ) | 10 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | СВ-114S (ШН-1,4) | 8 | Частично к 17 мая |  |
|  | СМ-105G (ШХ-0,5 нерж.) | 3 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | СМ-107G (ШХ-0,7 НЖ+ОЦ) | 18 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | СМ-110G (ШХ-1,0 НЖ+ОЦ) | 2 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |
|  | СМ-114G (ШХ-1,4 НЖ+ОЦ) | 7 | Нет ориентировочных сроков выхода |  |

Из списка видно, что в дефиците кроме всего находятся продукты «ТМ Полаир new» (шкафы Эко, холодильные столы и Рада). Как мы можем увеличить продажи – имея дефицит?! Отсюда вопрос и к выполнению Вашего требования по доли новинок в 20%.

Очень сложная ситуация с поставками шкафов серии Grande. Общий дефицит по заявкам (даже без учёта майской потребности) 72 шкафа! Под угрозой поставки в федеральную торговую сеть Х5, где кроме данных шкафов – большое количество стандартных шкафов.

Мы также начинаем ощущать дефицит и по камерам и агрегатам для поставки в Х5– по которым с большим трудом нам удалось вернуть доверие к ТМ Полаир в 2012 году (начало 2012 года было провалено в связи с «уходом» объёмов на конкурентную торговую марку – Ариада). И теперь ситуация может вновь повториться, но уже не из-за ценового предложения, а отсутствия оборудования!

Прошу Вас отгрузить дефицитную продукцию в кратчайшие сроки, и при этом предоставить сроки отгрузки данных позиций в наш адрес в письменном виде, а также обеспечить приоритет при распределении резервов, т.к. мы в полной мере при размещении заказов руководствуемся политикой продаж холдинга Полаир.

С уважением,

Коммерческий  директор                                                                               Жмурин С.М.